FontaineRepublic
枫丹共和国

开发路线图 v1.1

版本：Roadmap v1.1
日期：2026-07-25
平台：Minecraft 1.20.1 Forge 47.x 服务端
Mod ID：fontainerepublic

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-07-25 | 初版开发路线图 |
| v1.1 | 2026-07-25 | 审查修订：统一顺序、删除延期内容、拆分版本、增加Scope Control、Client/Network原则 |

# 一、项目定位

枫丹共和国：一个以国家治理、城市建设、经济循环和玩家自治为核心的 Minecraft 模拟服务器 Mod。

## 核心原则

服务端权威：所有重要数据由服务器保存，客户端只做展示

数据优先：每个模块先定义数据模型，再写逻辑，最后做 GUI

模块解耦：模块间直接调用（非 EventBus），依赖方向单向

Minecraft 原生能力优先：SavedData / NBT / BlockEvent / Command，不引入外部框架

先建立制度，再扩展玩法：Alpha 阶段搭建制度骨架，Beta 阶段丰富体验

## Scope Control

以下内容在 Alpha 阶段明确禁止实施：

| 禁止项 | 原因 | 目标版本 |
| --- | --- | --- |
| GUI 优先开发 | 命令优先。GUI 在功能稳定后统一制作 | Beta |
| AI 自动决策 | AI 仅生成分析报告，不修改游戏数据 | Beta |
| 复杂市场机制 | 拍卖/动态定价/LandMarket 不在 Alpha | Beta |
| 不必要的依赖 | 不引入 Caffeine/HikariCP/Guava/Spring | 永不 |
| 自动违规判定 | 建筑是否符合规划由人工判断 | 永不 |
| 玩家拥有土地所有权 | Ownership 永远 = REPUBLIC | 永不 |

# 二、架构分层

项目基础结构 (Foundation)
    ↓
基础服务层 (Core + Audit)
    ↓
核心国家系统 (Citizen + Land)
    ↓
经济与资源系统 (Economy + Resource)
    ↓
城市系统 (City)
    ↓
政治系统 (Government + Parliament)
    ↓
司法系统 (Justice)
    ↓
AI 增强系统 (Beta)

每一层依赖其上方所有层。下层不依赖上层。同一层内的模块按 init 顺序先后启动。

# 三、版本总表

| 版本 | 模块 | 核心交付 |
| --- | --- | --- |
| Alpha 0.1 | Core + Audit + Citizen + Land | 服务器拥有领土控制能力和玩家身份系统 |
| Alpha 0.2 | Economy | 玩家账户 / 国家财政 / 固定价格回收 |
| Alpha 0.3 | Resource | 国家库存 / 资源统计 |
| Alpha 0.4 | City | 城市 / 分区 / 建筑 / 公共设施 |
| Alpha 0.5 | Government | 职位管理 / 官员任命 / 部门定义 |
| Alpha 0.6 | Parliament | 提案 / 投票 / 法案流水线 |
| Alpha 0.7 | Justice | 案件 / 证据 / 三层审理 / 对接 ViolationReport |
| Beta | AI + GUI + 高级功能 | AI 分析报告 / GUI 界面 / LandMarket / 动态定价 |

## 模块初始化顺序 (Alpha 0.1)

CoreManager.init():
 1. DataManager            # SavedData 管理
 2. AuditManager           # 审计日志 (后续模块依赖)
 3. CitizenManager         # 玩家身份 (Land 依赖)
 4. LandManager            # 土地管理

# Client / Network 开发原则 (v1.1)

## 架构定位

FontaineRepublic 采用服务器权威架构。核心系统（数据模型、业务逻辑、权限判定、状态计算）仅部署于服务器。客户端 Mod 仅提供界面、显示和交互增强，不参与国家数据计算。

┌─────────────────────────────────────────┐
│                Server (服务端)              │
│  ┌─────────────────────────────────────┐  │
│  │  Core / Citizen / Land / Economy /  │  │
│  │  Resource / City / Government /     │  │
│  │  Parliament / Justice / AI          │  │
│  │                                     │  │
│  │  所有数据模型 (SavedData / NBT)      │  │
│  │  所有业务逻辑 (Manager)              │  │
│  │  所有权限判定 (PermissionResolver)   │  │
│  │  所有审计记录 (AuditManager)         │  │
│  └──────────────┬──────────────────────┘  │
│                 │ Network Packet            │
│                 │ (fontainerepublic channel) │
└─────────────────┼──────────────────────────┘
                  │
┌─────────────────┼──────────────────────────┐
│                Client (客户端)              │
│  ┌─────────────────────────────────────┐  │
│  │  GUI 界面 (Screen 子类)              │  │
│  │  HUD 覆盖 (TerritoryHUD)            │  │
│  │  领土渲染 (TerritoryOverlayRenderer) │  │
│  │  通知显示 (聊天消息 / Toast)          │  │
│  │                                     │  │
│  │  X 不存储核心数据                     │  │
│  │  X 不参与权限计算                     │  │
│  │  X 不修改国家状态                     │  │
│  └─────────────────────────────────────┘  │
└───────────────────────────────────────────┘

## 开发规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 不单独设阶段 | Client/Network 代码随业务模块同步开发。每个模块完成数据模型+业务逻辑后，同步交付 Network Packet + Command。 |
| 命令优先 | Alpha 阶段所有操作通过 /fr 命令完成。GUI 在功能稳定后统一制作（Beta）。 |
| Packet 方向 | Client→Server: 请求操作(只含操作类型+参数，不含计算结果)。Server→Client: 返回结果(查询结果/操作确认/错误信息)。 |
| 客户端只展示 | 客户端缓存的任何数据（如区域颜色映射、地块列表快照）均为"乐观显示"。所有决策以服务端为准。 |
| 网络数据最小化 | Server→Client 只发送当前玩家需要看到的数据。不广播全局状态。例如：只发当前 Chunk 归属，不发全地图。 |
| 权限在服务端 | 客户端可以预先判断（如灰显无权按钮）提升体验，但服务端必须独立验证。客户端发来的任何操作都不可信。 |

## 网络包设计规范

// 请求 Packet (Client → Server)
class RequestLandInfoPacket:
    long requestId              # 用于追踪
    String dimension
    int chunkX, chunkZ
    // 仅含查询参数，不含计算结果

// 响应 Packet (Server → Client)
class LandInfoResponsePacket:
    long requestId              # 对应请求 ID
    LandChunkInfo chunkInfo     # 服务端计算的结果
    long serverTimestamp        # 数据时间戳（提示客户端数据新鲜度）

// 操作 Packet (Client → Server)
class SubmitPermitPacket:
    long requestId
    long parcelId
    String reason
    // 仅含操作参数。不提交"申请人身份"——服务端从连接上下文获取。

## 开发顺序 (随模块同步)

每个模块的开发节奏：
 1. 数据模型 (model/)
 2. SavedData 序列化
 3. 业务逻辑 (Manager)
 4. /fr 命令 (command/)
 5. Network Packet (network/packet/ + network/handler/)
 6. [Beta] GUI (client/gui/)

审查备注：Alpha 0.1 的 Land 模块，步骤 1-4 在 Alpha 0.1 完成；步骤 5 可选（命令已能满足交互需求）；步骤 6 在 Beta 阶段统一制作。

# 四、推荐实际开发顺序

以下顺序不是按版本交付，而是按代码实现顺序。

Phase 0:  Forge 项目骨架
Phase 1:  Core (CoreManager + ConfigManager + DataManager + ModSavedData)
Phase 2:  Audit (AuditManager + AuditEntry + AuditSavedData)
Phase 3:  Citizen (CitizenManager + Citizen + CitizenRank + CitizenSavedData)
Phase 4:  Land (LandManager + LandParcel + UsageRight + LandAccess + LandSavedData)
Phase 5:  PermissionResolver + BuildEventHandler + InteractionEventHandler
Phase 6:  /fr land 命令 + ViolationReport
Phase 7:  Economy (PlayerAccount + Treasury + 固定价格回收)
Phase 8:  Resource (NationalInventory + 资源统计)
Phase 9:  City (City + District + Building + PublicFacility)
Phase 10: Government (GovernmentPosition + Ministry + Office)
Phase 11: Parliament (Proposal + Vote + Bill + LegislationPipeline)
Phase 12: Justice (Case + Evidence + Verdict + JudicialPipeline)
Phase 13: AI (AIProvider + EconomyAnalysis + JudicialAnalysis + PolicyAnalysis)
Phase 14: GUI + LandMarket + 动态定价 + 高级功能 (Beta)

# 五、各层详细说明

## 第一层：基础工程结构 (Phase 0-1)

目标：建立所有系统运行的基础。对应 core/。

| 组件 | 文件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| Mod 入口 | core/FontaineRepublic.java | Forge @Mod 注册 / 事件注册 / 命令注册 |
| 生命周期 | core/CoreManager.java | 按依赖顺序启动/关闭各模块 |
| 配置 | core/ConfigManager.java | 读取 config/fontainerepublic.toml |
| 数据 | core/DataManager.java | 管理 WorldSavedData，saveAll/loadAll/exportJSON |
| 数据根 | core/ModSavedData.java | WorldSavedData 子类，NBT 根节点 |

## 第二层：审计系统 (Phase 2)

目标：记录共和国所有重要行为。对应 audit/。append-only，不提供 update/delete。被所有后续模块直接调用。

## 第三层：居民身份系统 (Phase 3)

目标：玩家身份管理。对应 citizen/。CitizenRank：GOD / COUNCIL / CITIZEN。政治身份与技术权限解耦。

## 第四层：土地制度系统 (Phase 4-6)

目标：建立共和国领土制度。对应 land/。

LandParcel：Ownership(永久=REPUBLIC) + UsageRight(使用权) + ZoneType(规划用途) + LandAccess(权限) + Permit[](Alpha仅USAGE_GRANT)。

核心功能：grantUsage / revokeUsage / renewUsage / setZoneType / setAccess / createViolationReport。

PermissionResolver：canBuild / canBreak / canInteract，配置驱动，GOD 不硬编码。

事件：BuildEventHandler + InteractionEventHandler (仅BlockEntity)。缓存：ConcurrentHashMap。

命令：10 个 (/fr land info|parcel|usage grant/renew/revoke|zone set|access set|report)。

Land 负责: 土地归属 / 使用权管理 / 建造权限 / 设施权限 / 违规举报入口
Land 不负责: 经济交易 / 城市规划判断(人工) / 司法判决 / 自动判定建筑合规

## 第五层：经济系统 (Phase 7 / Alpha 0.2)

目标：建立国家财政。对应 economy/。

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 货币 | 余额以分为单位存储(long)，显示时/100 |
| PlayerAccount | uuid + balance + frozen。deposit/withdraw/transfer |
| Treasury | 国家财政流水：INCOME / EXPENSE |
| 固定价格回收 | 玩家出售→查固定价格表→付款→调ResourceManager.deposit() |
| 审计 | 所有经济操作写入 AuditManager |

## 第六层：资源与产业系统 (Phase 8 / Alpha 0.3)

目标：建立经济循环。对应 resource/。

Alpha 0.3：国家库存统计 / 固定价格回收对接 / 资源产出统计。

审查备注：动态价格 (SupplyDemandModel) 和 AI 辅助分析 → Beta。

## 第七层：城市系统 (Phase 9 / Alpha 0.4)

目标：城市建设与规划。对应 city/。City / District / Building / PublicFacility。分区创建时批量调 LandManager.setZoneType()。

## 第八层：政府系统 (Phase 10 / Alpha 0.5)

目标：国家行政机构。对应 government/。GovernmentPosition + Ministry + 官员任命/罢免。

## 第九层：议会系统 (Phase 11 / Alpha 0.6)

目标：国家立法与决策。对应 parliament/。Proposal / Vote / Bill / LegislationPipeline (DRAFT→DEBATING→VOTING→PASSED/REJECTED)。法案通过后由对应模块手动执行。

## 第十层：司法系统 (Phase 12 / Alpha 0.7)

目标：维护法律秩序。对应 justice/。Case / Evidence / Verdict / JudicialPipeline。对接 Land ViolationReport 自动立案。裁决由人类执行。AI 阶段 Alpha 无 AI 时跳过。

## 第十一层：AI 系统 (Phase 13 / Beta)

目标：辅助治理。对应 ai/。AIProvider 接口。三大服务：EconomyAnalysis / JudicialAssistance / PolicyAnalysis。AI 绝不修改游戏数据。30秒超时降级。

# 六、Future Extension (Beta 及以后)

以下功能已明确设计但不属于任何 Alpha 版本。

| 功能 | 描述 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| LandMarket | 使用权转让 / 租赁 / 拍卖 | Beta |
| LandPriceCalculator | 五因子动态地价模型 | Beta |
| SupplyDemandModel | 动态价格 (替代固定价格回收) | Beta |
| 自动续期 | UsageRight 到期前自动检测并续期 | Beta |
| UsageStatus 状态机 | 完整六态状态机 | Beta |
| CONSTRUCTION Permit | 建设许可审批流程 | Alpha 0.2+ |
| Citizen 扩展身份 | NOBLE/MINISTER/JUDGE 等 | Beta+ |
| GUI 全面开发 | LandMapScreen / EconomyScreen / ParliamentScreen | Beta |

# 七、最终模块初始化顺序

CoreManager.init():
 1.  DataManager            # 数据层
 2.  AuditManager           # 审计 (基础设施)
 3.  CitizenManager         # 身份
 4.  LandManager            # 土地
 5.  EconomyManager         (Alpha 0.2)
 6.  ResourceManager        (Alpha 0.3)
 7.  CityManager            (Alpha 0.4)
 8.  GovernmentManager      (Alpha 0.5)
 9.  ParliamentManager      (Alpha 0.6)
10.  JusticeManager         (Alpha 0.7)
11.  AIManager              (Beta)

# 八、关键风险

## 版本间数据迁移

后续版本加字段时通过缺省值(null/0/false)兼容旧 NBT。每次发版前测试上一版本数据加载。

## Alpha 周期过长

7 个 Alpha × 2 周 = 14 周。每个版本严格限时——到期未完成的功能砍到下一版本。

## Land 模块功能蔓延

最容易膨胀的系统。每次想加功能先看 Scope Control 章节。

## 政治身份 vs 技术权限混淆

GOD 不硬编码为超管。如果发现代码里有 rank==GOD→true，回看架构 v2.7 第 3.3 节。

## 客户端误存权威数据

如果发现客户端缓存了余额/身份/权限，立即移除。客户端数据仅用于 UI 乐观更新。